Від 25 травня 2004 р. № 236-р

м. Миколаїв

Про особливості фінансування у

2004 році та виконання заходів щодо

розв’язання соціальних та екологічних

проблем, пов’язаних із завершенням

будівництва Ташлицької ГАЕС

Відповідно до статті 18 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. № 2043 „Про затвердження Порядку використання надходжень від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2002 р. № 342-р „Про затвердження проекту завершення будівництва Ташлицької ГАЕС”, рішення Миколаївської обласної ради від 16 січня 2001 р. № 5 „Про першочергові заходи щодо створення умов безпечного функціонування Ташлицької ГАЕС”, з метою виконання заходів щодо розв'язання соціальних і екологічних проблем, пов’язаних з будівництвом Ташлицької ГАЕС та з метою використання коштів цільової надбавки до загального тарифу на електроенергію НАЕК ”Енергоатом” відповідно до чинного бюджетного законодавства та інших нормативно-правових актів, для фінансування вищевказаних заходів:

1. Затвердити титульний список соціальних об'єктів, що будуються в 2004 році за рахунок коштів, виділених на добудову пускового комплексу Ташлицької ГАЕС (додається).

2. Доручити виконання функцій замовника по капітальному будівництву об’єктів, визначених титульним списком соціальних об'єктів, що будуються в 2004 році за рахунок коштів, виділених на добудову пускового комплексу Ташлицької ГАЕС, управлінню капітального будівництва облдержадміністрації.

3. Затвердити Положення про порядок фінансування заходів щодо розв’язання соціальних та екологічних проблем, пов’язаних із завершенням будівництва Ташлицької ГАЕС (додається).

4. Управлінню капітального будівництва облдержадміністрації (Бракован):

4.1 Укласти договір між управлінням капітального будівництва облдержадміністрації та ДП НАЕК „Енергоатом ” про взаємодію в 2004 році з питань фінансування заходів Миколаївської облдержадміністрації щодо розв’язання соціальних та екологічних проблем, пов’язаних з будівництвом Ташлицької ГАЕС.

4.2 Кошти у сумі 8930 тис. грн., що мають надійти у 2004 році управлінню капітального будівництва облдержадміністрації від ДП НАЕК „Енергоатом”, відповідно до договору про взаємодію витрачаються управлінням згідно з розподілом коштів на 2004 рік за програмою Заходів щодо розв’язання соціальних та екологічних проблем прилеглих до зони будівництва Ташлицької ГАЕС районів за рахунок коштів, виділених на добудову пускового комплексу Ташлицької ГАЕС (додаток 1).

4.3 Здійснювати витрати за рахунок коштів, виділених на добудову пускового комплексу Ташлицької ГАЕС, з дотриманням вимог чинного бюджетного та іншого законодавства.

5. Запропонувати управлінню Державного казначейства у Миколаївській області (Гвоздецькій) забезпечити правильність визначення порядку відкриття відповідного фінансування в органах казначейства та його проходження і відображення у звітності відповідно до чинного бюджетного та іншого законодавства.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

| Голова облдержадміністрації | О.М.Гаркуша |
| --- | --- |

|  | Затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 25 травня 2004 р. № 236-р |
| --- | --- |

ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК

соціальних об'єктів, що будуються в 2004 році за рахунок коштів виділених на добудову

пускового комплексу Ташлицької ГАЕС

| Найменування будови та її місцезнаходження | Рік почат- ку будів- ницт- ва | Кошторис на вартість загальні капітальні вкладен- ня (тис. грн.) | Частка дер- жавн. влас- нос. у майні забу- дов- ника (%) | Буді- вель- на готов- ність (%) | Пуско- вий комплекс капі- тальні вкла- дення (тис. грн.) | у тому числі | Освоєно капіта- ло-вкла- день на 01.01.04 (тис. грн.) | Профінан- совано за 2001-2003 роки | Залишок до фінан-. сування пус- вого ком- плексу (тис. грн.) | Ліміт на 2004 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | буді- вельно- монтажні роботи | облад- нання | інші витрати |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього (тис. грн.) | у тому ч. на 13.01 2004 |  | Всього (тис. грн.) | у тому числі кре- диторська заборгов. |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Арбузинський район |
| 1.Будівництво газопрово- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ду-відводу до смт. Арбу- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зинка | 2001 | 6908,7 |  |  | 3105,5 | 1784,3 | 400,0 | 921,3 | 1015,5 | 1015,5 |  | 2090,057 | 2090,057 |  |
| 2.Водопровідні мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| смт Арбузинка | 2002 | 5482,3 |  |  | 780,8 | 620,8 | 0,0 | 160,0 | 182,7 | 182,7 |  | 598,086 | 598,086 |  |
| 3.Завершення будівництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дитсадка в смт Арбузинці | 1990 | 2550,1 |  |  | 2556,6 | 1770,4 | 112,8 | 673,4 | 2550,1 | 2550,1 |  |  |  |  |
| 4.Реконструкція каналіза- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ційних мереж в см Арбу- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Газопостачання сіл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арбузинського району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом |  | 14941,1 |  |  | 6442,9 | 4175,4 | 512,8 | 1754,7 | 3748,3 | 3748,3 |  | 2688,143 | 2688,143 |  |
| Братський район |
| 6.Водопостачання з арте- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зіанських свердловин та |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водогінні мережі в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| смт Братське | 2002 | 2382,0 |  |  | 303,6 | 182,3 | 0,0 | 121,4 | 300,3 | 303,6 |  |  |  |  |
| 7.Будівництво підвідного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газопроводу середнього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тиску та розподільчих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мереж в смт.Братське-2, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Новомар"ївці, с. Обухівці | 2001 | 1480,0 |  |  | 1432,2 | 1059,5 | 0,0 | 372,7 | 1432,2 | 1432,268 | 0,1 |  |  |  |
| 8.Будівництво підвідного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газопроводу до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРП с. Антонове | 2003 | 157,7 |  |  | 94,5 | 64,2 | 6,4 | 23,9 | 94,5 | 94,5 |  |  |  |  |
| 9.Реконструкція будівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дитячого садка на 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| місць в с. Новоолексан- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рівці Братського району | 2003 | 1191,6 |  |  | 369,8 | 301,2 | 0,0 | 68,6 | 140,0 | 109,3 |  | 260,467 | 200,0 | 30,676 |
| 10.Газифікація сіл Братсь- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кого району (с. Широке, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новокостянтинівка, Сергіїв- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ське) |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 | 663,0 | 150,0 | 187,0 |  |  |  | 1000,000 |  |  |
| 11.Мережі водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сіл Братського району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,000 |  |
| Разом |  | 6211,2 |  |  | 3200,1 | 2270,2 | 156,4 | 773,5 | 1967,0 | 1939,6 | 0,1 | 1260,467 | 500,000 | 30,676 |
| Вознесенський район |
| 12.Водозабезпечення на- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| селених пунктів Вознесен- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ського району (с. Олексан- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дрівка, Трикрати, ст.Трик- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рати ) | 2002 | 3469,9 |  |  | 1603,8 | 1205,8 | 100,0 | 298,0 | 390,3 | 390,3 | 3,2 | 1213,474 | 200,000 |  |
| 13.Водозабезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Мартинівка |  | 603,4 |  |  | 603,4 | 403,4 | 22,6 | 177,4 | 22,6 | 0,5 | 0,5 | 602,967 | 222,156 | 22,156 |
| 14.Газифікація с. Олексан- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дрівки Вознесенського |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| району | 2001 | 1647,3 |  |  | 868,9 | 567,7 | 134,3 | 167,0 | 868,9 | 868,9 |  | 0,000 |  |  |
| 15.Газифікація сіл Возне- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сенського району: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - с.Бузьке |  | 793,9 |  |  | 793,9 | 453,8 | 51,4 | 288,8 | 516,3 | 484,7 | 116,2 | 309,211 | 31,599 | 31,599 |
| -с. Новогригорівка |  | 29,9 |  |  | 29,9 | 23,6 | 0,0 | 6,4 | 29,9 | 29,9 |  | 0,000 |  |  |
| -с.Таборівка | 2004 | 460,0 |  |  | 460,0 | 346,0 | 25,0 | 89,0 |  |  |  | 460,000 | 450,000 |  |
| -с. Ракове | 2004 | 90,0 |  |  | 90,0 | 67,0 |  | 23,0 |  |  |  | 90,000 | 90,000 |  |
| -с. Мартинівка | 2004 | 2100,0 |  |  | 1700,0 | 1278,0 | 70,0 | 352,0 |  |  |  | 1700,000 |  |  |
| -с, Трикрати, с. Воронівка | 2004 | 3450,0 |  |  | 653,5 | 492,5 | 85,0 | 76,0 |  |  |  | 653,500 |  |  |
| 16.Капітальний ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об'єктів соціальної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.Водопровідні мережі сіл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вознесенського району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом |  | 12644,5 |  |  | 6803,4 | 4837,7 | 488,3 | 1477,5 | 1828,0 | 1774,3 | 119,9 | 5029,2 | 993,755 | 53,755 |
| Доманівський район |
| 18.Водогін Зброшково- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забара, водопровід |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Доманівка | 1993 | 2901,1 |  |  | 1201,1 | 871,1 | 80,0 | 250,0 | 931,8 | 927,0 |  | 274,038 | 4,814 | 4,814 |
| 19.Газифікація сіл Доманів- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ського району (с. Жовтневе, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибужжя, смт Доманівка) | 2003 | 416,0 |  |  | 352,0 | 254,2 | 0,0 | 97,8 | 352,0 | 352,0 | 32,7 | 0,000 |  |  |
| 20.Водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Мостове Доманівського р-ну | 2004 | 800,0 |  |  | 800,0 | 570,7 | 80,0 | 149,3 |  |  |  | 800,000 | 364,901 |  |
| 21.Очисні споруди кана- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лізації в смт. Доманівка | 1993 | 3484,7 |  |  | 3447,6 | 1783,1 | 569,9 | 1094,6 | 892,1 | 882,0 | 4,4 | 2565,583 | 1300,000 | 10,134 |
| 22.Реконструкція Домані- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вського будинку культури | 2002 | 821,1 |  |  | 653,7 | 496,7 | 35,0 | 121,9 | 176,2 | 176,2 | 44,1 | 477,480 | 477,480 |  |
| 23.Автомобільні дороги в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доманівському р-ні (д-га до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Шасливка-Богданівка ) | 2003 | 710,0 |  |  | 510,0 | 415,2 | 0,0 | 94,8 |  |  |  | 510,000 |  |  |
| Разом |  | 9132,8 |  |  | 6964,3 | 4390,9 | 764,9 | 1808,5 | 2352,2 | 2337,2 | 81,3 | 4627,101 | 2147,195 | 14,948 |
| Новоодеський район |
| 24.Водозабезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н.Одеси | 2001 | 2416,0 |  |  | 2416,0 | 1695,5 | 0,0 | 720,5 | 1593,7 | 1593,7 | 48,8 | 822,350 | 822,350 |  |
| 25.Реконструкція очисних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| споруд каналізації в місті |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н.Одесі | 2002 | 1880,0 |  |  | 1880,0 | 1214,5 | 182,1 | 483,4 | 35,8 | 35,8 |  | 1844,199 |  |  |
| Разом |  | 4296,0 |  |  | 4296,0 | 2910,0 | 182,1 | 1203,9 | 1629,5 | 1629,5 | 48,8 | 2666,549 | 822,350 | 0,000 |
| Первомайський район |
| 26.Централізоване водо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| постачання с. Мигія Пер- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вомайського району: | 2001 | 3626,1 |  |  | 1562,0 | 1156,1 | 55,1 | 350,7 | 1411,7 | 1411,7 | 0,5 | 150,294 |  |  |
| 27.Газифікація сіл Пер- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вомайського району | 2001 | 2414,8 |  |  | 1433,2 | 1040,6 | 130,0 | 262,5 | 134,0 | 122,8 | 73,7 | 1310,386 | 826,500 | 11,240 |
| (с. Мигія, с. Болеславчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.Ремонт та будівництво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мереж водопостачання сіл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первомайського району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом |  | 6040,9 |  |  | 2995,2 | 2196,8 | 185,1 | 613,2 | 1545,7 | 1534,5 | 74,3 | 1460,680 | 826,500 | 11,240 |
| м. Вознесенськ |
| 29.Завершення будівництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| очисних споруд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Вознесенська | 2001 | 15000,0 |  |  | 2700,0 | 1857,0 | 340,0 | 503,0 | 921,1 | 921,1 | 0,1 | 1778,917 |  |  |
| 30.Реконструкція очисних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| споруд управління Єла- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нецького групового водо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проводу | 2001 | 1440,7 |  |  | 1440,7 | 893,9 | 162,3 | 384,6 | 1147,6 | 1147,6 | 2,4 | 293,137 |  |  |
| 31.Реконструкція магіст- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ральних водопровідних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мереж м. Вознесенська | 2001 | 4787,4 |  |  | 1787,4 | 1107,9 | 294,7 | 384,8 | 726,4 | 726,4 |  | 1060,974 | 200,000 |  |
| 32.Газифікація м. Возне- | 2001 | 299,4 |  |  | 100,6 | 62,4 | 0,0 | 38,2 | 100,6 | 100,6 |  | 0,000 |  |  |
| сенська |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.Школа-інтернат в місті |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вознесенську | 1990 | 7374,0 |  |  | 844,6 | 623,3 | 0,5 | 220,8 | 844,6 | 844,6 |  | 0,000 |  |  |
| 34.Реконструкція мостово- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| го переходу через р. Мерт- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вовод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.Завершення добудови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| міського будинку культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Вознесенськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом |  | 28901,5 |  |  | 6873,4 | 4544,5 | 797,5 | 1531,4 | 3740,4 | 3740,4 | 2,5 | 3133,028 | 200,000 | 0,000 |
| м. Первомайськ |
| 36.Водопровід по вул. Ко- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| впака та Жукова в м. Пер- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вомайську | 2001 | 348,5 |  |  | 340,0 | 277,1 | 0,0 | 62,9 | 255,0 | 265,0 |  | 74,985 |  |  |
| 37.Газифікація мікрор-ну |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Гілея"(IIч) м. Первомайська | 2001 | 424,8 |  |  | 239,8 | 195,6 | 0,0 | 44,1 | 239,8 | 239,8 |  | 0,000 |  |  |
| 38.Котельня мкр. Фрегат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в м. Первомайську | 2001 | 4936,5 |  |  | 3548,0 | 1687,1 | 1200,0 | 661,0 | 1697,8 | 1697,8 |  | 1850,232 | 752,057 |  |
| 39.Очисні споруди водо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проводу та каналізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Первомайська | 2004 | 7600,0 |  |  | 1424,8 | 901,8 | 240,0 | 283,0 |  |  |  | 1424,823 |  |  |
| 40.Завершення будівництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| каналізаційного напірного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| колектора (з КНС в III част. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Первомайська) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.Закінчення будівництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| насосної станції III підйому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в II частині м. Первомайська |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.Будівництво міського |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| звалища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.Капітальний ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об'єктів соціальної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Первомайська |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.Капітальний ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| очисних споруд каналізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| та водопроводу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом |  | 13309,8 |  |  | 5552,6 | 3061,6 | 1440,0 | 1051,0 | 2192,6 | 2202,6 | 0,0 | 3350,040 | 752,057 | 0,000 |
| РЛП "Гранітно-Степове Побужжя |
| 45.Заходи, щодо збере- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ження флори та фауни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЛП "Гранітно-степове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Побужжя" | 2002 | 1384,7 |  |  | 600,0 | 292,2 | 110,0 | 197,8 | 286,3 | 286,3 |  | 313,710 |  |  |
| м. Миколаїв |
| 46.Реконструкція діючих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| очисних споруд каналі- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зації в м. Миколаєві | 2001 | 3927,0 |  |  | 3927,0 | 2723,6 | 183,5 | 1019,8 | 1471,0 | 1471,0 |  | 2456,061 |  |  |
| 47.Укріплення основної |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| част. Інгульського мосту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| від обрушення | 2001 | 200,0 |  |  | 153,5 | 126,4 | 0,0 | 27,2 | 153,5 | 153,5 |  |  |  |  |
| 48.Реконструкція ГКНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Миколаєва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.Будівництво напірних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| колекторів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.Реконструкція діючих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| очисних споруд каналізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Миколаєва (II черга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.Реконструкція діючих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| очисних споруд водопрово- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ду м. Миколаєва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.Водогін від ВІОС до вул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самойловича ( II пуск.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.Реконструкція насосної |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| станції III підйому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом |  | 4127,0 |  |  | 4080,6 | 2850,0 | 183,5 | 1047,0 | 1624,5 | 1624,5 | 0,0 | 2456,061 |  |  |
| Всього |  | Х |  |  | 47808,5 | 31529,3 | 4820,7 | 11458,5 | 20914,4 | 20817,1 | 326,8 | 26991,436 | 8930,000 | 110,619 |

| Заступник голови Миколаївської |  |
| --- | --- |
| облдержадміністрації | М.В.Балакірєв |
| Начальник головного управління економіки |  |
| облдержадміністрації | С.В.Карпій |
| Начальник управління капітального |  |
| будівництва облдержадміністрації | Н.В.Бракован |

|  | Затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 25 травня 2004 р. № 236-р |
| --- | --- |

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок фінансування заходів щодо розв’язання соціальних

та екологічних проблем, пов’язаних із завершенням

будівництва Ташлицької ГАЕС

1. Загальні положення.

1.1. Положення розроблено з дотриманням та урахуванням вимог:

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2002 р. 
№ 342-р „Про затвердження проекту завершення будівництва Ташлицької ГАЕС”;

- постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2043 „Про затвердження Порядку використання надходжень від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію”;

- договору на 2004 рік про взаємодію між ДП НАЕК „Енергоатом” та управлінням капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації з питань фінансування заходів Миколаївської облдержадміністрації щодо розв’язання соціальних та екологічних проблем, пов’язаних з будівництвом Ташлицької ГАЕС;

- статті 51 Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів щодо казначейського обслуговування  виконання державного бюджету.

1.2 Це положення:

- встановлює порядок використання отриманих від ДП НАЕК „Енергоатом” коштів для фінансування заходів щодо розв’язання соціальних та екологічних проблем, пов’язаних із завершенням будівництва пускового комплексу Ташлицької ГАЕС відповідно до діючих нормативно-правових актів на поточний рік;

- регламентує перелік документів, що підтверджують витрати коштів спеціального фонду державного бюджету, порядок взаємодії між ДП НАЕК „Енергоатом”, ВП “Атоменергобуд” ДП НАЕК „Енергоатом” та управлінням капітального будівництва облдержадміністрації при оформленні та погодженні документів для проведення розрахунків.

2. Використання коштів спеціального фонду державного бюджету та власних коштів ДП НАЕК „Енергоатом”, які спрямовуються на фінансування заходів щодо розв’язання соціальних та екологічних проблем, пов’язаних із завершенням будівництва Ташлицької ГАЕС.

2.1 Управління капітального будівництва облдержадміністрації здійснює витрати з відповідного казначейського спецрахунку, який відкривається в управлінні Державного казначейства у Миколаївській області на підставі наступних нормативно правових актів:

- наказу Державного казначейства України від 04.11.02 № 205 „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві  юстиції України 26.11.02 за № 919/7207;

- наказу Державного казначейства України від 10.08.01 № 140 „Про затвердження Порядку виконання державного бюджету за видатками, за умови функціонування внутрішньої платіжної системи”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.08.01 за № 756/5947;

- наказу Державного казначейства України  від 19.10.2000 р. № 103 „Про затвердження Порядку обліку зобов’язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.10.2000 р. за № 759/4980;

- постанови Правління НБУ від 21.01.04 № 22 „Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.03.04 № 377/8976;

- пункту 8 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.01 № 1764;

2.2 Управління капітального будівництва облдержадміністрації готує і подає ДП НАЕК „Енергоатом”(ВП “Атоменергобуд” ДП НАЕК „Енергоатом”) для аналізу і узгодження наступні підтверджуючі документи на проплату, які юридично оформлені відповідно з чинним законодавством, в трьох примірниках:

- довідки про вартість виконаних підрядних робіт по об’єктах за типовою формою № КБ-3 (відповідно ДБН України);

- акти здачі-прийняття проектно-вишукувальної, науково-технічної продукції за договором ( відповідно ДБН України);

- розрахунки на авансування для придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1764);

- розрахунки на утримання служби замовника в розмірі 2,5 відсотка від підсумку графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку від фактично виконаних робіт по об’єкту (відповідно ДБН України);

- інші Акти здачі-прийняття робіт (послуг);

- зведений реєстр витрат по об’єктах, які передбачені заходами щодо розв’язання соціальних та екологічних проблем, пов’язаних із завершенням будівництва Ташлицької ГАЕС.

2.3 Управління капітального будівництва облдержадміністрації, після отримання коштів від ДП НАЕК „Енергоатом” на відповідний казначейський спецрахунок, самостійно здійснює розрахунки за виконані роботи відповідно до порядку касового виконання державного бюджету та інших нормативно-правових актів щодо фінансування капітального будівництва;

2.4 Витрати коштів на капітальне будівництво соціальних та екологічних об’єктів проводяться в обсягах лімітів, затверджених на 2004 рік розпорядженням голови облдержадміністрації, які відповідають пооб’єктним обсягам, затвердженим Титульним списком, а також згідно з контрактами, угодами, укладеними у відповідності з вимогами Цивільного кодексу України  з постачальниками послуг, іншого діючого законодавства. Замовник несе відповідальність за цільове та ефективне витрачання коштів;

3. Звітність

3.1. Управління капітального будівництва облдержадміністрації протягом 5 днів після кожної проплати з відповідного власного спецрахунку надає ВП “Атоменергобуд” ДП НАЕК „Енергоатом” реєстри проведених платежів (за формою ДП НАЕК „Енергоатом”);

3.2. Управління капітального будівництва облдержадміністрації направляє ВП “Атоменергобуд” ДП НАЕК „Енергоатом” такі звітні матеріали:

- довідку про стан фінансування і використання коштів у строк до 10 числа наступного за звітним місяцем (за формою ДП НАЕК „Енергоатом”);

- довідку про розрахунки за виконані роботи – щомісяця, до 10 числа наступного за звітним місяцем (за формою ДП НАЕК „Енергоатом”);

- іншу інформацію за вимогами ДП НАЕК „Енергоатом”.

| Заступник голови |  |
| --- | --- |
| облдержадміністрації | Г.Б.Ніколенко |

|  | Додаток 1 до розпорядження голови облдержадміністрації від 25 травня 2004 р. № 236-р |
| --- | --- |

РОЗПОДІЛ

коштів на 2004 рік за програмою Заходів щодо розв'язання

соціальних та екологічних проблем прилеглих до зони будівництва

Ташлицької ГАЕС районів

|  | тис. грн. |
| --- | --- |
| Найменування будови та її місцезнаходження | Ліміт на 2004 рік |
|  | Всього | у тому числі |
|  |  | погашення заборгованості минулих років | на будівництво об'єктів |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арбузинський район | 2688,143 |  | 2688,143 |
| Будівництво газопроводу-відводу |  |  |  |
| до смт Арбузинка | 2090,057 |  | 2090,057 |
| Водопровідні мережі смт Арбузинка | 598,086 |  | 598,086 |
| Братський район | 500,000 | 30,676 | 469,324 |
| Реконструкція будівлі дитячого |  |  |  |
| садка на 130 місць в с.Ново- |  |  |  |
| олександрівці | 200,000 | 30,676 | 169,324 |
| Мережі водопостачання сіл |  |  |  |
| Братського району | 300,0 |  | 300,0 |
| Вознесенський район | 993,755 | 53,755 | 940,0 |
| Водозабезпечення населених |  |  |  |
| пунктів Вознесенського району |  |  |  |
| (с. Олександрівка, Трикрати, |  |  |  |
| станціяТрикрати) | 200,0 |  | 200,0 |
| Водозабезпечення с. Мартинівка | 222,156 | 22,156 | 200,0 |
| Газифікація сіл Вознесенського |  |  |  |
| району: |  |  |  |
| - с. Бузьке | 31,599 | 31,599 |  |
| - с. Таборівка | 450,0 |  | 450,0 |
| -с. Ракове | 90,0 |  | 90,0 |
| Доманівський район | 2147,195 | 14,948 | 2132,247 |
| Водогін Зброшково-Забара, водо- |  |  |  |
| провід смт Доманівка | 4,814 | 4,814 |  |
| Водопостачання с.Мостове | 364,901 |  | 364,901 |
| Очисні споруди каналізації в |  |  |  |
| смт Доманівка | 1300,000 | 10,134 | 1289,866 |
| Реконструкція Доманівського бу- |  |  |  |
| динку культури | 477,480 |  | 477,480 |
| Новоодеський район | 822,350 |  | 822,350 |
| Водозабезпечення м.Н.Одеси | 822,350 |  | 822,350 |
| Первомайський район | 826,500 | 11,240 | 815,260 |
| Газифікація сіл Первомайського |  |  |  |
| району (с. Мигія, с. Болеславчик) | 826,500 | 11,240 | 815,260 |
| м. Вознесенськ | 200,0 |  | 200,0 |
| Реконструкція магістральних водо- |  |  |  |
| провідних мереж м. Вознесенська | 200,0 |  | 200,0 |
| м. Первомайськ | 752,057 |  | 752,057 |
| Котельня мкр. Фрегат | 752,057 |  | 752,057 |
| Всього | 8930,000 | 110,619 | 8819,381 |

| Заступник голови |  |
| --- | --- |
| облдержадміністрації | Г.Б.Ніколенко |